# StorySeed 項目交接手冊

鐘聲學校 AI 創意寫作平台 · Advanced Comet Education Limited（榮邦教育）

交接對象：IT Project Manager　|　日期：2026 年 9 月 28 日　|　版本：v1.0

# 目錄

（目錄：於 Word 開啟後全選按 F9 更新）

# 一、交接概覽

本手冊將 StorySeed 項目（鐘聲學校 AI 創意寫作平台）嘅完整源碼及開發成果交接予 IT Project Manager 跟進。交接包包含：全部源碼（storyseed-project）、品牌素材（storyseed-assets）、本交接手冊，以及項目內嘅技術交接文檔（AI_HANDOFF.md、LOCAL_SETUP.md、todo.md 等）。

項目現時狀態：平台功能已完整可用於示範——學生 Proofreading、15 課雙語課程、五階段寫作流程、教師工作台、作品集出版流程均已完成並通過類型檢查、15 項測試及生產建置。尚未接入正式資料庫（SQL）同 AI 服務金鑰，兩者係部署上線前嘅必要工作（見第八、九節）。

交接包內容一覽：

| 項目 | 內容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 源碼 | React + Express 全棧網站（client、server、drizzle、shared、scripts、fonts） | storyseed-project\ |
| 品牌素材 | 學校標誌（本地化修復版） | storyseed-assets\logo_with_black_charity_info.png |
| 交接手冊 | 本文件 | StorySeed_項目交接手冊_2026-09-28.docx |
| 技術交接文檔 | AI_HANDOFF.md（9a–9i 開發記錄）、LOCAL_SETUP.md、todo.md、hostinger-compatibility-audit.md、quotation-review.md | storyseed-project\ 根目錄 |

# 二、項目背景與業務範圍

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 委託機構 | 鐘聲學校（Chung Sing School），小五及小六班級 |
| 執行公司 | Advanced Comet Education Limited（榮邦教育） |
| 服務期 | 2026 年 10 月至 2027 年 7 月 |
| 班級規模 | P5 及 P6 各約 20 人 |
| 課程結構 | 每級 15 課，每課一份創作輸出；課程報價 HKD 28,500 |
| 交付內容 | substantive editing、版面設計、print-ready PDF 及可分享電子書（約 40 篇作品、A4 直向、60–90 頁、300 dpi、CMYK、3 mm 出血） |

## （一）平台設計原則

平台原則有三：第一，AI 係思考夥伴，唔會代學生寫完整作品——只會引導方向、提供詞彙選擇（最多五個）及指出結構觀察；第二，全程只用校內代號（school code），唔收集真實姓名；第三，送往 AI 前自動脫敏學生電郵及香港電話號碼。任何後續開發都唔可以破壞呢三條原則。

# 三、系統架構與技術棧

項目係單體全棧網站：React 前端 + Express 後端，經同一 Vite 建置；後端以 tRPC 提供 API；資料層用 Drizzle ORM 指向 MySQL／TiDB；作品集 PDF 喺伺服器端以 pdf-lib + fontkit 生成。

| 層 | 技術 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 19、Vite 7、TypeScript 5.9、Tailwind CSS 4、Radix UI、wouter、Recharts | 學生／教師介面、15 課課程、雙語切換 |
| 後端 | Express 4、tRPC 11、Zod、cross-env | API、AI 教練、評估、帳號、作品集 |
| 資料 | Drizzle ORM 0.44、MySQL 2（TiDB 相容）、drizzle-kit | 班別、學生、寫作版本、評估、作品集 schema |
| 文件生成 | pdf-lib、fontkit、Noto Sans TC 字體（隨包附帶） | 作品集 print-ready PDF |
| 測試 | Vitest 2（15 項測試） | 私隱遮罩、角色權限、登入導向、評估解析等 |

## （一）主要目錄與檔案

| 路徑 | 說明 |
| --- | --- |
| client\src\pages\Home.tsx | 平台主介面：課程、Proofreading、作品集、帳號、總覽；含 15 課雙語課程內容（lessonActivitiesZh／En） |
| server\routers.ts | tRPC API：writing coach（writingCoach.ask）、評估、帳號、作品集、權限 guard |
| server\anthologyPdf.ts | 作品集 PDF 生成（CJK 字體可攜帶解析：環境變數→隨包字體→系統路徑） |
| server\writingEvaluation.ts | AI 評估結構化解析、分級 rubric、安全 fallback |
| server\db.ts、drizzle\schema.ts | 資料庫連線及 schema（Drizzle） |
| fonts\ | Noto Sans CJK TC Regular／Bold（PDF 字體資產） |
| scripts\、test-samples\ | 開發工具及真實作文測試樣本 |

# 四、功能清單

## （一）學生端

| 功能 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| Proofreading Studio | AI 逐項問題卡、P5／P6 分級 rubric（Ideas & Creativity／Structure／Language／Revision Effort）、學生自訂修訂欄及自我反思 | 已完成（示範模式） |
| 15-Lesson Course | 15 課雙語課程：學習目標、大概念、活動 Parts（A–R）、快速清單、Exit Ticket、本堂寫作任務卡 | 已完成 |
| 五階段寫作流程 | 構思→大綱→草稿→自我修訂→提交，保存各階段版本 | 已完成（本地示範；接 DB 後持久化） |
| Writer's Journey | 每課可收藏創作輸出、已收藏進度顯示 | 已完成 |

## （二）教師端

| 功能 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| Class Overview | 班級人數、作品數量、審核進度總覽（P5／P6 統計表、最近提交） | 已完成（示範數據 40／5／3／1） |
| Proofreading Review | 教師覆核、rubric 覆寫、問題卡狀態及覆核備註 | 已完成（示範） |
| Anthology Studio | 收稿、編輯、核准、排序、版面預覽、CSV 匯出、print-ready PDF | 已完成（示範） |
| Account Desk | CSV 批量匯入學生名單、生成一次性初始碼、首次登入強制改碼（mustChangeCode） | 已完成（待 DB） |

## （三）AI 與安全

| 功能 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| AI 思考夥伴 | Course 內「AI 思考夥伴」面板：一鍵載入本堂提示問題、問 AI 回覆；只引導、唔代寫 | 已完成（本地無金鑰時回退提示） |
| AI 評估 | Proofreading 結構化評估及分級 rubric | 已完成（同上） |
| 私隱與權限 | 電郵／電話遮罩、校內代號、角色權限 guard、mustChangeCode 保護 | 已完成（有單元測試） |

## （四）平台

| 功能 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 中英雙語 | 繁中／英文全平台切換，覆蓋介面及 15 課課程內容 | 已完成 |
| 角色入口 | 學生（/student）／教師（/teacher）分開登入入口，前端功能按角色隱藏 | 已完成 |

# 五、本輪已完成事項

以下係本次開發週期完成嘅主要事項（詳細記錄喺 AI_HANDOFF.md 第 9 節 9a–9i）：

| 編號 | 事項 | 內容摘要 | 驗證 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9a | Windows 可移植性 | pnpm 10 建置、CJK 字體路徑解析（resolveCjkFontPath）、node --watch 啟動 | check／test／build 通過 |
| 9b | 第 2 課課程深化 | 以真實報價單＋學生筆記深化課程，建立 LessonActivity 通用框架 | 通過 |
| 9c | 15 課全部深化 | pairs／list／text／plan 通用結構覆蓋第 1–15 課 | 通過 |
| 9d | 學生筆記 DOCX | 製作 14 份英文學生筆記（後被用戶自製版本取代） | audit exit 0 |
| 9e | 全平台雙語 | 繁中↔英文切換，覆蓋介面＋15 課內容 | 通過 |
| 9f | 寫作任務＋AI 互動 | 每課「本堂寫作任務」卡；Course 內 AI 思考夥伴面板（writingCoach.ask） | 通過 |
| 9g | Proofreading 作品選擇器 | 可揀已收藏課堂作品或示範文章校對 | 通過 |
| 9h | 教師 Class Overview | 總覽面板（40 學生／5 作品／3 待審／1 核准 示範統計） | 通過 |
| 9i | 課程對齊用戶自製筆記 | 以用戶 15 份英文學生筆記為準，重寫 zh／en 兩側全部課程內容及寫作任務 | check／test／build 通過＋瀏覽器抽查 |

# 六、驗證狀態

| 檢查 | 結果 |
| --- | --- |
| pnpm check（tsc --noEmit） | 通過 |
| pnpm test（Vitest） | 15 項全部通過（7 個測試檔：auth.logout、login.redirects、new-features、oauth.redirect、roleGuard、writingCoach.privacy、writingEvaluation） |
| pnpm build（Vite + esbuild） | 通過 |
| 瀏覽器驗證 | /?studio=course 中文側課 1／6／12／15、英文側課 1／6／15 內容正確，語言切換正常；課堂收藏、作品選擇器、教師總覽均有實機驗證 |

註：本項目目錄目前並非 Git 儲存庫（無 .git），git diff 驗證不適用；建議交接後即刻初始化 Git 追蹤後續改動。

# 七、本地運行指南

本機運行步驟如下（詳見 LOCAL_SETUP.md）：

1. 安裝 Node.js 22 或以上，以及 pnpm 10（npm install -g pnpm）。

2. 解壓交接包，進入 storyseed-project 資料夾。

3. 執行 pnpm install 安裝依賴。

4. 將 LOCAL_ENV_TEMPLATE.txt 複製為 .env（只試介面可留空；正式 AI 及登入需填 DATABASE_URL、JWT_SECRET、VITE_APP_ID、OAUTH_SERVER_URL、BUILT_IN_FORGE_API_URL、BUILT_IN_FORGE_API_KEY、OWNER_OPEN_ID）。

5. 執行 pnpm dev，開啟 http://localhost:3000/（Windows 建議用 http://127.0.0.1:3000/）。

6. 正式檢查：pnpm check → pnpm test → pnpm build → pnpm start。

常用入口：示範首頁 /、教師登入 /teacher-login、學生登入 /student-login。AI 冇回覆時，檢查 .env 內 BUILT_IN_FORGE_API_URL 同 BUILT_IN_FORGE_API_KEY 是否已填寫並重啟 dev。

# 八、已知限制與風險

| 項目 | 現狀 | 影響／處理 |
| --- | --- | --- |
| 資料庫（SQL）未接 | 五階段寫作、作品、評估、帳號均為本地示範狀態 | 正式班級使用需要 MySQL（或 TiDB），設定 DATABASE_URL 後執行 pnpm db:push；屬部署首要事項 |
| 本地無 AI 服務金鑰 | writingCoach.ask 及評估端點回退顯示「AI 暫時未能回覆…」 | 部署環境需設定 LLM API URL 及 key 先有真實回覆 |
| Manus 平台依賴 | OAuth 登入、內置 LLM、物件儲存使用 Manus 專用介面 | 部署 Hostinger 前需加 provider interface（auth／LLM／S3 相容）替換，見 hostinger-compatibility-audit.md |
| 示範數據 | 教師總覽及作品集用示範數據（40 學生／5 作品等） | 接 DB 後改為真實查詢（curriculum.classes、writingEvaluation.queue、anthology 清單） |
| writingCoach.ask 無測試 | 新端點未有測試覆蓋 | 建議補單元／整合測試 |
| 電子書格式 | 目前以同一 PDF 作為分享版本 | 如學校需要真正 EPUB 格式，需另行開發 |

# 九、建議跟進事項

| 優先級 | 事項 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 接入資料庫（MySQL／TiDB） | 設定 DATABASE_URL、執行 pnpm db:push，將示範數據切換為真實查詢 |
| 高 | 補齊 AI 服務設定 | 部署環境填 LLM API URL 及 key，驗證 writing coach 同 proofreading 評估真實回覆 |
| 高 | 部署前加 provider interface | 替換 Manus OAuth／LLM／storage，按 hostinger-compatibility-audit.md 指引（Hostinger Business／Cloud Node.js 或 VPS） |
| 中 | 補測試 | 為 writingCoach.ask 及資料庫流程補整合測試 |
| 中 | 匯入學生名單 | CSV 批量匯入、派發一次性初始碼、設定校方管理員帳戶 |
| 中 | 初始化 Git 及備份 | 建立版本追蹤及資料庫備份／匯出流程 |
| 低 | 確認電子書格式 | 與學校確認是否需要 EPUB 而非共享 PDF |
| 低 | 試教後補強 | 按教師觀察補強評估欄位及課程微調 |

# 十、交接文檔索引

| 文件 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AI_HANDOFF.md | storyseed-project\ 根目錄 | 技術交接主文檔：9a–9i 開發記錄、驗證狀態、下一步建議、接管指引 |
| LOCAL_SETUP.md | storyseed-project\ 根目錄 | 本機安裝、環境設定及啟動指南 |
| todo.md | storyseed-project\ 根目錄 | 功能開發清單（全部已勾選）及歷史 |
| hostinger-compatibility-audit.md | storyseed-project\ 根目錄 | Hostinger 部署相容性審計及 provider 建議 |
| quotation-review.md | storyseed-project\ 根目錄 | 報價單與課程結構對齊檢討 |
| 學生筆記（權威課程依據） | C:\Users\Hong\Downloads\Chung_Sing_AI_Creative_Writing_Lesson_{1..15}_Student_Notes.docx | 用戶自製 15 份英文學生筆記；平台課程內容以佢哋為準 |

本手冊由開發交接整理，內容以 AI_HANDOFF.md 為準。如有疑問，可先參閱交接包內嘅技術文檔再聯絡開發方。